2025年6月19日

グリーンローンレポーティング

グリーンローン契約の実施状況について、以下の通りご報告いたします。

1．プロジェクトの概要

| プロジェクト名称 | 為本ソーラーパーク |
| --- | --- |
| 所在地 | 岡山県勝田郡勝央町大字為本字庵ノ谷1104番地1他 |
| 稼働開始年月（予定） | 2026年1月 |
| 総事業費 | 1,082,156,800円 |
| 発電能力 | 1,990kW (AC)/4,001.55kW (DC) |
| 年間予想発電量 | 4,709,262.8kWh |

2．調達資金の充当（調達額、資金充当額、未充当額）

（単位：円）

| 資金充当項目 | 支払日 | 支払金額（税込） | 融資実行日 | 融資実行額 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 権利代 | 2022/12/28 | 15,474,030 | 2023/4/21 | 15,450,000 |
| 2 開発申請代金 | 2023/2/8 | 11,600,000 | 2023/4/21 | 11,600,000 |
| 3 権利代 | 2023/5/22 2023/7/10 | 59,285,485 7,500,000 | 2023/5/22 2023/7/7 | 59,200,000 7,500,000 |
| 4 土地代 | 2023/7/4 2023/7/7 2023/7/10 | 5,700,000 10,742,000 6,109,200 | 2023/7/7 | 22,500,000 |
| 5-1 開発申請代金 | 2023/4/27 | 4,800,000 | 2023/4/27 | 4,800,000 |
| 5-2 開発申請代金 （追加分） |  |  |  |  |
| 6 造成費用前金 | 2023/7/28 2024/9/26 | 30,000,000 55,000,000 | 2023/7/28 2024/9/26 | 30,000,000 55,000,000 |
| 7 キュービクル代 | 2023/4/5 | 31,350,000 | 2023/4/21 | 31,350,000 |
| 8 パネル・パワコン代 | 2023/4/27 2023/5/10 | 206,440,300 33,440,000 | 2023/4/27 2023/5/10 | 206,400,000 33,400,000 |
| 9-1造成費用完工金 |  |  |  |  |
| 9-2造成費用追加 | 2024/9/26 | 84,920,000 | 2024/9/26 | 84,900,000 |
| 10-1架台・フェンス発注工事 | 2023/9/4 2024/3/21 | 13,750,000 98,450,000 | 2023/9/4 2024/3/21 | 13,700,000 98,400,000 |
| 10-2架台追加 | 2025/5/25 | 44,000,000 | － | 0 |
| 11 出来高 |  |  |  |  |
| 12 工事完工 |  |  |  |  |
| 13 その他 | 2023/5/10 | 930,600 | 2023/5/10 | 900,000 |
| 合 計 |  | 719,491,615 |  | 675,100,000 |

上表の通り、2025年5月末時点において、資金未充当額はございません。

3．環境改善効果

2025年5月末時点において、発電を開始していないため、環境改善効果としてご報告できる数値はございません。

尚、2026年1月を目途に発電の全面的な開始を予定しており、その場合の発電量は年間4,709,262.8kWh、年間CO2削減量は約2,570tを見込んでおります。

以　上

【本件に関するお問い合わせ先】

NM HOLDINGS株式会社(旧社名：株式会社中商土地)　経営財務企画部

TEL：086-232-5824　(平日9:00～18:00)

Email: info-nstc@nakaei-marine.com